## Slide 2
MÉTHODES AGILES · SCRUM
ORBIT
NEXUS
Plateforme collaborative de gestion de missions spatiales
pour agences de recherche scientifique
Startup : RAMDINSOW Labs | Projet Agile Scrum | INF213 – Méthodes Agiles

## Slide 3
SOMMAIRE
01
Vision Produit
Contexte & problématique
02
Équipe & Rôles Scrum
Organisation de l'équipe
03
Product Backlog
User Stories priorisées
04
Sprint 1 – Planification
Sprint Backlog & objectifs
05
Sprint 2 & 3
Itérations & évolutions
06
Maquettes UI
Wireframes de l'interface
07
Diagrammes Scrum
Burndown, vélocité, rétro
08
Sprint Review
Résultats & démos
09
Rétrospective
Keep / Drop / Try
10
Bilan & Next Steps
Roadmap produit

## Slide 4
VISION PRODUIT
Orbit Nexus — Pourquoi ce produit existe
️ PROBLÈMES IDENTIFIÉS
✗ Conflits de créneaux entre équipes missions (NASA, ESA, JAXA...)
✗ Aucune visibilité en temps réel sur les équipements partagés
✗ Communication fragmentée — emails, tableurs, outils disparates
✗ Perte critique de données lors des rotations d'équipe
→
ORBIT NEXUS RÉSOUT
✓ Tableau de bord unifié : toutes les missions en un coup d'œil
✓ Réservation de créneaux + équipements en 3 clics
✓ Notifications automatiques & synchronisation multi-fuseaux
✓ Historique complet & archivage des données de mission
MVP
Vision MVP :
« Permettre à une équipe de recherche de réserver un créneau d'utilisation de ressource spatiale partagée (salle de contrôle, antenne, satellite) en moins de 1 minutes, avec confirmation instantanée et zéro conflit de planification. »
Utilisateurs cibles :
Chercheurs & scientifiques
Coordinateurs de mission
Techniciens équipements
Administrateurs plateforme

## Slide 5
ÉQUIPE & RÔLES SCRUM
AstroSoft Labs — Composition de l'équipe
🏆
Oumou SOW
Product Owner
• Ancienne chercheuse ESA
• Définit la vision produit
• Priorise le backlog
⚙️
Fouade-Dine CHITOU
Scrum Master
• Facilite l'organisation du SCRUM
• Élimine les obstacles
🖥️
Ramsses NGALANG
Dev Front-End
• React / TypeScript
• UI/UX Design
• Accessibilité
🗄️
Fati BA
Dev Back-End
• python / PostgreSQL
• API REST / GraphQL
• Sécurité & auth (jwt, root)
🎨
Léa eru Ndolé
UI/UX Designer
• Figma / Prototypage
• Tests utilisateurs
• Système design
🔄 Framework Scrum Sprints de 2 semaines | Daily Scrum 15 min | Sprint Review | Rétrospective | Definition of Done : code reviewé + testé + déployé
• Faciliter la communication

## Slide 6
PRODUCT BACKLOG PRIORISÉ
User Stories — Format : En tant que / Je veux / Afin de
#
User Story
Priorité
Points
Sprint
US01
En tant que chercheur, je veux consulter le calendrier des ressources afin de voir les créneaux disponibles en temps réel.
🔴 Must
6
S1
US02
En tant que chercheur, je veux réserver une ressource spatiale afin de sécuriser mon créneau de mission.
🔴 Must
8
S1
US03
En tant qu'utilisateur, je veux recevoir une confirmation par email/app afin d'être certain que ma réservation est validée.
🔴 Must
4
S1
US04
En tant qu'utilisateur, je veux modifier ma réservation afin d'adapter les horaires en cas d'imprévu.
🟠 Should
5
S2
US05
En tant qu'utilisateur, je veux annuler une réservation afin de libérer le créneau pour mes collègues.
🟠 Should
4
S2
US06
En tant qu'admin, je veux gérer les ressources (ajouter/modifier/supprimer) afin de maintenir la liste à jour.
🟠 Should
9
S2
US07
En tant que coordinateur, je veux voir les conflits de planification afin de les résoudre proactivement.
🟡 Could
8
S3
US08
En tant qu'admin, je veux générer des rapports d'utilisation afin d'optimiser l'allocation des ressources.
🟡 Could
7
S3
US09
En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier via SSO agence afin de ne pas gérer un compte supplémentaire.
🟢 Won't
13
–
Total vélocité estimée : 63 points | Capacité équipe par sprint : ~20 pts

## Slide 7
ORGANISATION SCRUM
Cadre itératif — 2 semaines par sprint
️
Sprint
Planning
Jour 1
(2-4h)
Daily
Scrum
Chaque jour
(15 min)
Backlog
Refinement
Mi-sprint
(1h)
Sprint
Review
Jour 10
(1-2h)
Rétrospective
Jour 10
(1h)
Sprint Planning
Daily Scrum
Backlog Refinement
Sprint Review
Rétrospective
DoD
Definition of Done : ✓ Code reviewé par pair ✓ Tests unitaires OK (>80% couverture) ✓ Tests E2E passés ✓ Documentation mise à jour ✓ Déployé sur staging ✓ Validé par PO

## Slide 8
SPRINT 1 — BACKLOG & PLANIFICATION
Objectif : MVP fonctionnel — Réservation de base opérationnelle
🎯 Sprint Goal : Livrer une interface permettant de consulter les ressources disponibles, réserver un créneau et recevoir une confirmation — en 14 jours.
US
Tâche
Responsable
Estimé
Statut
US01
Conception maquette calendrier ressources
Léa (Designer)
0.5j
✅ TERMINER
US01
Développement composant calendrier React
Ramsses (Front)
2j
✅ TERMINER
US01
API endpoint GET /resources/availability
Fati (Back)
1.5j
✅ TERMINER
US01
Tests & intégration calendrier
Fati + Ramsses
0.5j
✅ TERMINER
US02
Formulaire de réservation (validation)
Ramsses (Front)
1.5j
✅ TERMINER
US02
Logique anti-conflit (back-end)
Fati (Back)
2j
✅ TERMINER
US02
API POST /reservations + base de données
Fati (Back)
1j
✅ TERMINER
US03
Service d'email de confirmation
Fati (Back)
1j
✅ TERMINER
US03
Notification in-app temps réel
Ramsses (Front)
1j
🔄 EN REVIEW
–
Tests end-to-end + déploiement staging
Toute l'équipe
1.5j
🔄 EN REVIEW
Vélocité Sprint 1 : 16 points livrés / 16 planifiés (100%) 🎉

## Slide 9
Semaines 1–2
SPRINT 1 - & PLANIFICATION - TABLEAU JIRA
BACKLOG
3
Design
2
Conception maquette calendrier ressources
LM
Back
1
FC
Setup base de données PostgreSQL
Back
2
Modèle de données ressources
FC
EN COURS
3
3
Back
API GET /resources/availability
65%
FB
Front
5
Composant calendrier React
80%
RT
Design
3
Wireframes tableau de bord
90%
SO
EN REVIEW
2
Front
5
Formulaire réservation (front)
RT
Back
8
Logique anti-conflit backend
FC
TERMINÉ
4
Front
1
Setup projet React + TypeScript
RT
DevOps
2
CI/CD pipeline GitLab CI
FC
Design
2
Maquette landing page
SO
Back
3
Service email confirmation
FC
RT = Ramsses Tining FC = Fouad Chitou SO = SOW Omou

## Slide 10
SPRINT 1 REVIEW — COMPTE RENDU
Sprint 1 · Démo & retours utilisateurs
Date : 14 mai 2026 | ⏱ Durée : 1h30 | Lieu : Mission Control, AstroSoft Labs | Participants : équipe + 4 représentants utilisateurs
Fonctionnalités LIVRÉES
✓ Calendrier des ressources (temps réel)
✓ Réservation de créneau (anti-conflit)
✓ Confirmation automatique par email
✓ Profil utilisateur de base
Reporté au Sprint 2
→ Notification push in-app (80% fait)
→ Tests de charge (dépendance infra)
⚡ Vélocité atteinte : 16/16 pts (100%)
RETOURS UTILISATEURS — Démo Sprint 1
Dr. Anthony (JPL) zenn quand est good
Le calendrier est enfin lisible ! On a besoin d'un filtre par type de ressource.
😊 Norchenne la magnifique avec ça bonne humeur
Super que la confirmation soit instantanée. On voudrait aussi une vue hebdomadaire.
Aymen le beaugosse qui est toujours avec les interos
Comment gérer les réservations récurrentes ? Besoin pour nos maintenances.
⚠️ Anne-Marie toujours fachés
Intégration avec notre SSO obligatoire avant déploiement en prod.

## Slide 11
RÉTROSPECTIVE SPRINT 1
Compte rendu interne — Keep / Drop / Try
15 mai 2026 | Facilitateur : Karim Belhadj (Scrum Master) | Équipe complète présente
KEEP — Ce qui a bien fonctionné
Daily Scrum de 15 min — très efficace, on va garder ce format
Pair programming Back+Front pour l'API de réservation — bugs réduits de 60%
Tickets Jira bien détaillés — moins de questions en cours de sprint
L'humeur de l'équipe est excellente, bonne cohésion sur ce projet space 🚀
DROP — Ce qu'on arrête
Les réunions de mise au point impromptues de 30 min — trop coûteuses en énergie
Pull requests sans template — on impose le template de revue dès Sprint 2
Tests manuels uniquement — CI/CD obligatoire sur toutes les branches
TRY — Ce qu'on teste au Sprint 2
Mob programming le vendredi matin (1h) pour les sujets complexes
Revue de design Figma à mi-sprint avec le PO (évite les surprises en review)
Capacity planning explicite en début de sprint (congés, dispo réelle)
Indicateur de dette technique suivi dans le backlog
🎯 Actions Sprint 2 : 1) Intégrer CI/CD 2) Template PR obligatoire 3) Planning poker public 4) Mob programming vendredi

## Slide 12
SPRINT 2 & 3 — ITÉRATIONS
Amélioration continue basée sur les retours utilisateurs
⚡ SPRINT 2 (Semaines 3–4)
🎯 Objectif :
Gestion complète des réservations + interface admin
US04
Modification de réservation
5 pts
US05
Annulation avec motif & libération
3 pts
US06
Dashboard admin : CRUD ressources
8 pts
–
Système de notifications push
3 pts
–
Filtres & recherche avancée
2 pts
Vélocité : 21 pts | Équipe : 5 membres
⚡ SPRINT 3 (Semaines 5–6)
🎯 Objectif :
Intelligence & analytics — plateforme pilotée par données
US07
Détection conflits & alertes proactives
8 pts
US08
Rapports utilisation exportables PDF
5 pts
–
Tableau de bord analytics temps réel
5 pts
–
Gestion des récurrences de missions
5 pts
–
Optimisations perf & tests charge
3 pts
Vélocité : 26 pts | Cumul 3 sprints : 63 pts
💬 Feedback Sprint 2 intégré : Les chercheurs ont demandé une vue «ressource par ressource» + un mode sombre. Les deux ont été ajoutés au backlog et livrés en Sprint 3.

## Slide 13
TABLEAU JIRA — SPRINT 2
Semaines 3–4
📋 BACKLOG
2
Back
3
Export PDF des rapports
FC
Front
2
Filtres avancés calendrier
RT
🔄 EN COURS
3
Full
8
Dashboard admin CRUD ressources
70%
RT
Front
3
Notifications push in-app
55%
SO
Back
3
Annulation avec motif
85%
FC
👀 EN REVIEW
2
Full
5
Modification de réservation
RT
Back
5
Système de rôles & permissions
FC
✅ TERMINÉ
4
DevOps
1
Template PR obligatoire
FC
Design
3
Mode sombre UI
SO
Front
3
Vue ressource individuelle
SO
Back
2
Tests unitaires API (80%+)
FC
👤 RT = Ramsses Tining FC = Fouad Chitou SO = SOW Omou

## Slide 14
TABLEAU JIRA — SPRINT 3
Semaines 5–6 · SPRINT FINAL
📋 BACKLOG
2
Back
13
SSO / auth fédérée agences
FC
Front
8
Application mobile iOS/Android
RT
🔄 EN COURS
2
Back
8
IA prédictive conflits de missions
40%
FC
Full
5
Dashboard analytics temps réel
75%
RT
EN REVIEW
3
Full
5
Rapports utilisation export PDF
RT
Back
8
Détection & alertes conflits
FC
Front
3
Optimisations perf + lazy load
SO
✅ TERMINÉ
4
Full
5
Gestion récurrences missions
RT
Back
3
Tests de charge (1000 users)
FC
Design
5
Redesign mobile-first UI
SO
Back
Documentation API complète
2
FC
RT = Ramsses Tining FC = Fouad Chitou SO = SOW Omou

## Slide 15
SUIVI DE PROGRESSION — TÂCHES & STATUTS
Évolution de chaque tâche du début à la fin du projet
#
Tâche
👤
S1
S2
S3
Pts
Progression
T01
Calendrier ressources
RT
5
100%
T02
API réservation (POST)
FC
8
100%
T03
Confirmation email
FC
3
100%
T04
Formulaire réservation (UI)
RT
5
100%
T05
Anti-conflit backend
FC
8
100%
T06
Modification réservation
RT
5
100%
T07
Annulation + motif
FC
–
3
100%
T08
Dashboard admin CRUD
RT
–
8
100%
T09
Mode sombre + vue ressource
SO
–
6
100%
T10
Détection conflits & alertes
FC
–
–
8
75%
T11
Dashboard analytics temps réel
RT
–
–
5
75%
T12
Rapports PDF exportables
RT
–
–
5
90%
T13
Redesign mobile-first UI
SO
–
5
100%
T14
IA prédictive conflits
FC
–
–
8
40%
✅ Terminé 🔄 En cours 👀 En review – Non démarré | Total : 14 tâches | 63 pts planifiés | Sprint 3 en cours

## Slide 16
MAQUETTES UI — ORBIT NEXUS
Wireframes haute fidélité — Interface principale
Dashboard
Orbit Nexus — Tableau de bord
5
Missions
actives
3
Conflits
détectés
89%
Ressources
utilisées
CALENDRIER DES RESSOURCES — MAI 2026
L
M
M
J
V
S
D
Écran 1 : Vue d'ensemble de toutes les ressources et missions
Formulaire de Réservation
Ressource :
🛰️ Antenne Radio DSN-34
Mission :
Voyager Signal Boost #2026
Date début :
12 mai 2026 — 08:30
Durée :
4 heures
Équipe :
Dr. Oumou+ 3 chercheurs
Priorité :
CRITIQUE
Vérifier dispo
Confirmer la réservation
Écran 2 : Formulaire intelligent avec détection de conflits en temps réel
⚡ Anti-conflit temps réel | Notifications push | Support multi-fuseaux horaires | Mode sombre
0
50
100
150
200
250
300
350

## Slide 19
DIAGRAMMES SCRUM — BURNDOWN & VÉLOCITÉ
Suivi de progression — Sprint 1 → Sprint 3
📉 Burndown Chart — Sprint 1
Idéal
16
12
8
4
0
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
Points restants (story points)
Jours du sprint
📈 Vélocité par Sprint
16
pts
Sprint 1
21
pts
Sprint 2
26
pts
Sprint 3
Ø = 21 pts
Total : 63 pts livrés en 6 semaines

## Slide 20
BILAN & ROADMAP PRODUIT
63 points
Story points livrés
en 3 sprints
100%
Vélocité atteinte
Sprint 1 & 2
4.5/5
Satisfaction users
Démo Sprint 1
0 bugs
Critiques en prod
Après Sprint 3
🗺️ ROADMAP PRODUIT — Orbit Nexus 2026
S1-S2
Livré
▸ MVP réservations
▸ Anti-conflit
▸ Notifications email
→
S3-S4
Livré
▸ Dashboard admin
▸ Analytics basique
▸ Annulation
→
Q3 2026
En cours
▸ SSO / auth fédérée
▸ API publique
▸ Intégrations (Slack, Teams)
→
Q4 2026
Planifié
▸ IA prédictive conflits
▸ Mobile natif iOS/Android
▸ Multi-agences
★
Orbit Nexus démontre qu'une approche Scrum rigoureuse, appliquée à un domaine à fort enjeu (gestion de ressources spatiales critiques), permet de livrer un produit fonctionnel, évolutif et centré utilisateur en seulement 6 semaines — avec une vélocité croissante de sprint en sprint.

## Slide 21
🌍
MERCI
Questions & Discussion
RAMDINSOW Labs — Orbit Nexus
INF213 · Méthodes Agiles · Scrum | contact@ramdinsow-labs.space
« L'agilité, c'est naviguer vers les étoiles sans connaître exactement la route — mais avec un équipage soudé, une boussole (backlog) et la capacité d'ajuster le cap à chaque sprint. »